|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目角色** | **利益相关程度** | **影响水平** | **特点分析** | **管理策略** |
| 董旭腾 | 项目经理 | 高 | 高 | 有专业的项目管理能力和成功的项目管理经验 |  |
| 董旭腾 | 产品经理 | 高 | 高 | 熟悉互联网，了解用户特征，对产品品质要求高。同时也是产品提出者，资金引进者，兼有发起人特点。 | 产品方面必须以他的意见为主，重要事情多与他沟通协商。 |
| 张天护 崔一鸣 高歌远 吴三荣 | 前端开发人员 | 高 | 高 | 有较为熟练的前端页面开发能力，能够根据原型较好的开发页面。 | 前端页面以他们为主导，重要事情与其沟通 |
| 董旭腾  张韬毅 | 后台开发人员 | 高 | 高 | 有较为熟练的后台页面开发能力，能够根据原型较好的开发页面。并且熟悉数据库的使用，搭建较为成熟的数据库 | 后台页面以他们为主导，重要事情与其沟通 |
| 崔一鸣  吴三荣 | UE/UI 设计师 | 高 | 高 | 有审美品味，熟练掌握各种界面设计工作，能够关注用户使用特征，成功设计多个界面和交互。 | UE/UI以她为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 全体成员 | 测试人员 | 高 | 高 | 细心、耐心，拥有丰富的测试经验，并融洽地与技术团队配合。 | 每个人都测试一小部分，团体合作 |
| 李英杰 | 学生代表 | 高 | 中 | 大学三年级学生，爱阅读，爱分享 | 与其充分交流沟通，了解学生的阅读特点，在项目过程中多与其沟通和听取意见，发动其联系更多学生收集需求 |
| 知乎 | 竞争对手 | 高 | 低 | 有较强的影响和基础 | 研究其优缺点，取其所长，攻其所短 |