项目章程

* **项目名称**

《简语》App

* **项目经理**

董旭腾

* **项目背景**
* 无论是坐公交还是坐地铁，我们常常看到拿着手机翻看的年轻人，手机已经成为人们生活中必不可少的工具，也成为人们获取信息、了解世界、进行阅读的重要通道。移动阅读已经成为人们阅读的主流方式。《简语》旨在让人们利用纷扰复杂的日常中的零散时间，从阅读与分享中获得力量和温暖。
* **项目目标**

我们预设为一款以小众为基础，逐渐推向大众的APP。用户可在每天清晨步入繁忙之前，学习工作之中，一天结束休息之际，打开应用，欣赏美文，分享心情。生活压力，工作压力大的人群（学生，白领）为首要推广目标。

主要特点是：**界面简洁 碎片化**。

* **项目范围**

阅读：及时阅读每天的精选文章或碎片动态。

评论：对作者的文章发表自己的态度。

沟通：与作者或其他用户展开沟通，从交流中找到相同的“自己”。

分享：随时随地分享精彩内容，包括文章，歌曲，视频，状态等。

听歌：随时闭上眼睛，享受声音带来的乐趣，与大家一起聊聊心情等。

* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—1月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**