School-Helper风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够区别于已有APP的吸引力 | 商业风险 | 高 | 高 | 张茜贤，赵璐 | 深入分析学生群体特点和需求，设计出符合他们的APP |
| R2 | 学生参与度不高 | 学生对APP信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 李伟娟，张茜贤 | 深入分析商户群体特点和需求，设计出符合他们的APP |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 尚一飞 | 及时调度相应的人员到位 |
| R4 | 任务发布中出现虚假的信息 | 对注册APP的人员限制不到位 | 安全风险 | 高 | 高 | 杨旭辉、张海波 | 加强注册的安全信息保障 |