项目章程

* **项目名称**

校园悬赏令

* **项目经理**

尚一飞

* **项目背景**
  + 在校大学生经常有各种零散的信息需求和生活需求，比如找寻失物、上交拾到物品,查询校内外的兼职信息，代取快递等；而他们的主要途径是学生事务所、路边宣传单等，不够便利快捷。
* **项目目标**

建设并运营一个连接校园服务事务所和广大学生的平台，为在校大学生提供便捷的信息获取方式、任务发布平台。

* **项目范围**
  + 学生发布任务：学生可以发布任务，同时也可以查询及浏览布告栏上的任务；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2018．12月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 12.10前确定产品定位；
* 12.17前完成第一版界面原型；
* 12.24前修改界面原型；
* 12.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2019．1月：产品的需求细化、产品设计细化； 组建网站建设团队，进入建设期；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**