2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.19前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.20前确定产品定位；
* 11.27前完成第一版界面原型；
* 11.28前确定第一版产品范围；
* 12.16前完成主要技术点研究；
* 12.18前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12月中下旬：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．1月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛用户进行测试）；