项目章程

* **项目名称**

简语

* **项目经理**

董旭腾

* **项目背景**

生活压力越来越大的今天，人们对手机应用的精神需求不断提高。阅读类app为主要形式的出版物，逐渐成为潮流。《简语》旨在让读者在疲惫忙碌的生活中通过阅获得愉悦，让阅读成为一种生活方式。每当用户感到压力焦虑，想要阅读时，首先想到《简语》，给用户以从容放松的良好体验。

* **项目目标**

纷扰复杂的日常中的零散时间，从阅读与分享中获得力量和温暖。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、发布作品及分类，查看历史数据；
  + 用户功能：作品浏览、作品发布、评价、个人中心、关注、聊天；
  + 公共功能：广告、作品推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐作品管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.19前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.20前确定产品定位；
* 11.27前完成第一版界面原型；
* 11.28前确定第一版产品范围；
* 12.16前完成主要技术点研究；
* 12.18前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12月中下旬：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．1月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的用户进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**